# Gate de Governança — Fase 01: Intake

Projeto: DEM-2026-007

Data: 2026-05-20

Auditor: Gabriel Governança

## Veredicto: PASS

### Checklist

| # | Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| G1.1 | Solicitante identificado | ✅ PASS | Lucas Medeiros Pereira — nome completo presente |
| G1.2 | Área/divisão identificada | ✅ PASS | VAB Matriz declarada explicitamente |
| G1.3 | Cargo não informado → lacuna registrada | ✅ PASS | Registrado como L2 nas Lacunas Identificadas |
| G2.1 | Canal de entrada declarado | ✅ PASS | "múltiplos — ticket de service desk (PDF) + 2 e-mails (.msg)" |
| G2.2 | Fonte com data e tipo documentada | ✅ PASS | Tabela de 3 fontes com tipo, descrição e data para cada uma |
| G2.3 | Dados com referência de origem | ✅ PASS | Cada campo tem "Fonte: Ticket (Fonte N) / E-mail (Fonte N)" — rastreabilidade completa |
| G3.1 | Seção Lacunas presente | ✅ PASS | 10 lacunas documentadas (L1–L10) com pergunta de esclarecimento para cada |
| G3.2 | Necessidade ≠ Pedido técnico | ✅ PASS | "Necessidade de Negócio" e "Pedido Específico" são campos separados e distintos |
| G3.3 | Sem campos inventados | ✅ PASS | Campos sem dado marcados "NÃO INFORMADO" (cargo, prazo, processo documentado, etc.) |
| G4.1 | Aprovações informais documentadas | ✅ PASS | Duas aprovações documentadas com nome, data, natureza (condicional/incondicional) e fonte |
| G4.2 | SLA/atraso sinalizado | ✅ PASS | "SLA do ticket: EM ATRASO — 204h20min de atraso" documentado explicitamente |

Resultado: 11/11 critérios — nenhum bloqueio identificado

### Observações (itens que não bloqueiam mas devem ser monitorados)

OBS-1 — Tensão de autorização não resolvida (risco de governança)

A aprovação de Walace Bacelar (Holding, 08/04) é condicional a custo zero, enquanto a aprovação de Gladston Campos (VAB Matriz, 06/05) é incondicional. A VAB declara expectativa de investimento menor que R$10K — valor que contradiz a condição do Holding. Esta tensão está documentada corretamente no Contexto Implícito do demanda-coletada.md, mas o Felipe Filtro deve investigar o critério "autorização formal" com atenção especial.

OBS-2 — 43 dias sem responsável técnico após aprovações

O ticket ficou sem responsável designado de 08/04 a 20/05. Indica que a demanda pode não ter prioridade operacional real no DTI apesar das autorizações gerenciais. Registrado no Contexto Implícito — monitorar na qualificação (critério de sponsor/patrocinador).

OBS-3 — "Replicação com ajustes" não validada tecnicamente

A afirmação de Noemia de que é "replicação com ajustes" é um Claim de Alto Risco que o Felipe Filtro deve desafiar com evidências: quais ajustes? foram avaliados tecnicamente? A documentação da Divisão Logística existe (L6 em aberto)?

### Encaminhamento

PASS → Checkpoint Step 3: Validar Demanda

A demanda coletada atende a todos os requisitos de governança de intake. O pacote de informações está rastreável, o solicitante está identificado, o canal está documentado, as lacunas foram sistematicamente levantadas e os riscos de governança (SLA em atraso, aprovação condicional, ausência de responsável técnico) estão sinalizados.

O pacote segue para o Checkpoint de validação (Step 3) para revisão e aprovação do usuário antes de avançar para a qualificação com Felipe Filtro.