# Gate de Governança — Fase 01: Intake

Projeto: PROJ-2026-009

Demanda: DEM-2026-009

Data: 2026-08-24

Auditor: Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO

## Veredicto: PASS (com ressalvas)

A demanda coletada cumpre os requisitos mínimos de governança de entrada. O processo de captação foi executado com rastreabilidade adequada, o solicitante está identificado, o canal está documentado e as lacunas foram reportadas de forma estruturada. Itens parciais não constituem bloqueio de intake mas devem ser monitorados.

### Checklist

| # | Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| G1.1 | Solicitante identificado | ⚠️ PARCIAL | Nome completo presente (Jairo de Melo Ferreira Mendes). Cargo não informado — corretamente registrado como Lacuna L9 (BAIXA). Não bloqueia intake. |
| G1.2 | Área/divisão identificada | ⚠️ PARCIAL | Área inferida como "Gestão da Receita" a partir de [07:02-07:06]. Marcada como inferência, não como dado confirmado. Aceitável para intake. |
| G2.1 | Canal de entrada declarado | ✅ PASS | Canal declarado explicitamente: "Reunião de Discovery via Fireflies (videoconferência gravada)". ID da transcrição e URL documentados. |
| G2.2 | Fonte com data e tipo documentada | ✅ PASS | Fonte primária (Transcrição Fireflies ID 01M0TKBYCN3C53JWQZQ04Y71H1) e secundária (resumo Fireflies) documentadas com data 2026-08-24. |
| G2.3 | Dados com referência de origem | ✅ PASS | Todos os dados relevantes possuem referência de timestamp da transcrição (ex: [01:40-02:08], [03:02-03:09]). Padrão de rastreabilidade exemplar. |
| G3.1 | Seção Lacunas presente | ✅ PASS | Seção "Lacunas Identificadas" presente com 10 lacunas catalogadas, classificadas por prioridade (BLOQUEANTE, ALTA, MÉDIA, BAIXA). |
| G3.2 | Necessidade ≠ Pedido técnico | ✅ PASS | "Necessidade de Negócio" e "Pedido Específico" são seções separadas e distintas. Necessidade foca no problema (erros, atrasos, dados incorretos no BI); pedido foca na solução (integração automática). |
| G3.3 | Sem campos inventados | ✅ PASS | Dados sem fonte estão marcados como "Não informado" (cargo de Jairo, orçamento). CLAIM SEM EVIDÊNCIA aplicado corretamente à citação da CEO. Nenhum dado fabricado identificado. |
| G4.1 | Aprovações informais documentadas | ✅ PASS | Aprovadora de custos (Ana Sílvia Kallegard) documentada com fonte. Ausência de aprovação formal de Diretoria (L1) e Gerente TI (L2) corretamente registradas como BLOQUEANTE. Regras do squad aplicadas. |
| G4.2 | SLA/atraso sinalizado (se aplicável) | ✅ N/A | Não há SLA em atraso identificado. Prazo desejado (outubro 2026) registrado como expectativa do solicitante, não como SLA contratual. |

### Resultado da Avaliação

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Critérios avaliados | 10/10 |
| ✅ PASS | 8 |
| ⚠️ PARCIAL | 2 |
| ❌ HOLD | 0 |
| Veredicto final | PASS |

### Observações (itens PARCIAL a monitorar)

G1.1 — Cargo do solicitante: Jairo não informou seu cargo. Registrado como Lacuna L9 (BAIXA). Deve ser resolvido antes da fase de documentação (TAP requer cargo do solicitante).

G1.2 — Área inferida: "Gestão da Receita" foi inferida do contexto da transcrição, não declarada explicitamente pelo solicitante. Aceitável para intake, mas deve ser confirmada no checkpoint.

### Destaques Positivos de Governança

Aplicação correta das regras do squad: Iara identificou e sinalizou corretamente as lacunas bloqueantes de aprovação (L1, L2) conforme regra obrigatória do squad.

CLAIM SEM EVIDÊNCIA: Regra de citação de alta patente aplicada corretamente — menção à CEO marcada como não verificada.

Rastreabilidade exemplar: Todos os dados possuem timestamps de origem na transcrição, permitindo verificação ponto a ponto.

Esforço não estimado: Corretamente marcado como dependente de Rafael Requisitos, conforme regra do squad.

### Encaminhamento

PASS → Checkpoint Step 4: Validar Demanda

A demanda está apta para apresentação ao stakeholder no checkpoint de validação. As lacunas bloqueantes (L1, L2) são questões de aprovação organizacional que serão tratadas no fluxo de qualificação — não são falhas do processo de captação.

*Gate executado por Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO | 2026-08-24*