# Gate de Governança — Fase 02: Qualificação

Projeto: PROJ-2026-009

Demanda: DEM-2026-009

Data: 2026-08-24

Auditor: Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO

## Veredicto: PASS

O parecer de qualificação emitido por Felipe Filtro cumpre todos os requisitos formais de governança. Os 10 critérios estão pontuados com justificativa e evidência declarada, a classificação é explícita (PROJETO), a decisão é coerente com a pontuação (58% → APROVADO COM CONDIÇÕES), e as condições bloqueantes obrigatórias estão documentadas.

### Checklist

| # | Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| G1.1 | 10 critérios pontuados | ✅ PASS | Critérios 1-10 avaliados individualmente com nota 1-10. Total: 58/100. |
| G1.2 | Justificativas presentes | ✅ PASS | Cada critério tem justificativa de múltiplas linhas + "Evidência disponível: SIM/NÃO/PARCIAL" declarado. |
| G1.3 | Classificação declarada | ✅ PASS | "CLASSIFICAÇÃO: PROJETO" — justificada: critérios 7 (8/10) e 9 (7/10) ≥ 7, confirmam 2 de 4 para projeto formal. |
| G1.4 | Decisão declarada | ✅ PASS | "DECISÃO: APROVADO COM CONDIÇÕES" — explícita e sem ambiguidade. |
| G2.1 | Decisão coerente com pontuação | ✅ PASS | Pontuação 58/100 (58%) → faixa 50-74% → decisão esperada: COM CONDIÇÕES. Decisão emitida: APROVADO COM CONDIÇÕES. Coerente. |
| G3.1 | CB-Sponsor documentada | ⚠️ ABERTA | CB-1 registra: "Obter aprovação formal de Diretoria". Sponsor com nível Diretor+ não identificado por nome — registrado como condição bloqueante aberta. Correto conforme governança. |
| G3.2 | CB-Orçamento documentada | ⚠️ ABERTA | CB-3 registra: "Formalizar orçamento — definir centro de custo, previsão de investimento e aprovação formal". Correto — orçamento depende de estudo DTI. |
| G3.3 | CB-Escopo documentada | ✅ PASS | Escopo mínimo suficiente para iniciar documentação: 3 entidades (CC, CL, clientes), 2 sistemas (SAP, GRLOG), integração diária. Lacunas técnicas (L4, L7) são de detalhamento, não de escopo mínimo. |
| G4.1 | Dados consistentes com intake | ✅ PASS | Solicitante (Jairo), sistemas (SAP, GRLOG), entidades (CC, CL, clientes), aprovadora de custos (Ana Sílvia), prazo (outubro 2026) — todos consistentes com demanda-coletada.md e gate-intake.md. |
| G4.2 | Sem informações inventadas | ✅ PASS | Estimativas de ROI são declaradas como "confiança BAIXA" com premissas explícitas. Felipe declarou: "custo/hora não confirmados", "tempo dedicado não validado". Não há dados apresentados como fatos sem fonte. |
| G5.1 | Time sustentação indicado (se melhoria) | N/A | Classificação é PROJETO, não melhoria. Critério não aplicável. |
| G5.2 | Próximos passos com responsável | ✅ PASS | 7 ações com responsável e prazo na tabela de próximos passos. Prazos entre 2026-09-05 e 2026-09-12. |

### Resultado da Avaliação

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Critérios avaliados | 12/12 |
| ✅ PASS | 9 |
| ⚠️ ABERTA (CBs) | 2 |
| N/A | 1 |
| ❌ HOLD | 0 |
| Veredicto final | PASS |

### Condições Bloqueantes Registradas (para monitoramento)

| CB | Descrição | Status | Prazo para Resolução |
| --- | --- | --- | --- |
| CB-1 | Aprovação formal de Diretoria (sponsor Diretor+) | ABERTA | 2026-09-05 |
| CB-2 | Aprovação do Gerente de TI | ABERTA | 2026-09-05 |
| CB-3 | Formalização de orçamento com centro de custo | ABERTA | 2026-09-12 |
| CB-4 | Estudo de viabilidade técnica da DTI | ABERTA | 2026-09-12 |

Nota de governança: As 4 CBs são condições organizacionais que não impedem o avanço da qualificação no pipeline VMO (o processo de avaliação foi executado corretamente). Elas devem ser resolvidas antes do kick-off do projeto — monitoramento recomendado no Status Report e na Auditoria Final.

### Encaminhamento

PASS → Checkpoint Step 9: Aprovar Qualificação

O parecer de qualificação está formalmente completo e pode ser apresentado ao stakeholder para aprovação. As CBs abertas serão condições de aceite no checkpoint, não bloqueios do gate.

*Gate executado por Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO | 2026-08-24*