# Qualificação — Status de Aprovação

Projeto: PROJ-2026-009

Demanda: DEM-2026-009

Data: 2026-08-24

Status: SUSPENSA — Aguardando resolução de condições bloqueantes

## Decisão do Stakeholder

SUSPENDER — O stakeholder decidiu aguardar a resolução das condições bloqueantes antes de prosseguir para a fase de documentação.

## Condições a Resolver Antes de Retomar

| CB | Descrição | Responsável | Prazo Sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| CB-1 | Obter aprovação formal de Diretoria (sponsor Diretor+) | Jairo de Melo Ferreira Mendes | 2026-09-05 |
| CB-2 | Identificar e obter aprovação do Gerente de TI | Jairo + DTI | 2026-09-05 |
| CB-3 | Formalizar orçamento com centro de custo | Ana Sílvia Kallegard (Controladoria) | 2026-09-12 |
| CB-4 | Concluir estudo de viabilidade técnica da DTI | DTI (responsável a nomear) | 2026-09-12 |

## Para Retomar

Quando as condições bloqueantes (especialmente CB-1 e CB-2, que são obrigatórias conforme regras do squad) forem resolvidas, executar novamente o pipeline a partir do Checkpoint 9 (Aprovar Qualificação) com as evidências das aprovações.

## Resumo do Parecer (para referência)

Classificação: PROJETO (pipeline VMO completo)

Pontuação: 58/100 (58%)

Decisão Felipe Filtro: APROVADO COM CONDIÇÕES

Esforço estimado: 180–290h (Rafael Requisito)

ROI estimado: Investimento R$ 82k–100k, benefício R$ 66k/ano, payback 15–18 meses (confiança BAIXA)

Proposta de valor: Integração SAP-GRLOG eliminará cadastro manual de 5 pessoas, garantindo dados de receita confiáveis no BI.

*Documento gerado pelo VMO Autônomo Squad | Checkpoint Step 9 | 2026-08-24*