# Gate de Governança — Fase 02: Qualificação

Projeto: DEM-2026-007

Data: 2026-05-20 (v2 — requalificação)

Auditor: Gabriel Governança

Histórico:

v1 (2026-05-20): PASS sobre qualificação v1 (44/100 EM ESPERA)

v2 (2026-05-20): PASS sobre qualificação v2 (49/100 EM ESPERA). Novas CBs tratadas corretamente.

## Veredicto: PASS

### Checklist

| # | Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| G1.1 | 10 critérios pontuados | ✅ PASS | Critérios 1–10: 6/6/4/3/5/6/5/4/5/5 = 49/100 |
| G1.2 | Justificativas presentes | ✅ PASS | Justificativas atualizadas com raciocínio das CBs resolvidas |
| G1.3 | Classificação declarada | ✅ PASS | "MELHORIA EVOLUTIVA → Sustentação ERP FI" (provisória, pendente CB-2) |
| G1.4 | Decisão declarada | ✅ PASS | "EM ESPERA" com fundamentação explícita sobre o 1 ponto de diferença |
| G2.1 | Decisão coerente com pontuação | ✅ PASS | 49/100 (49%) < 50% → EM ESPERA correto; 1 ponto do limiar com CB-2 como variável determinante |
| G3.1 | CB-Sponsor documentada | ✅ ABERTA | Registrada explicitamente: "Gladston Campos é Gerente — decisões de escopo/custo podem não ter alçada suficiente. A resolver antes do kick-off." |
| G3.2 | CB-Orçamento documentada | ✅ ABERTA | CB-3 convertida em Condição de Kick-off obrigatória — formalização de custos e re-autorização Holding antes do kickoff |
| G3.3 | CB-Escopo documentada | ✅ ABERTA | CB-2 documentada como item de descoberta técnica na fase de requisitos (Step 8) |
| G4.1 | Dados consistentes com intake | ✅ PASS | Stakeholders, fontes e contexto batem com demanda-coletada.md |
| G4.2 | Sem informações inventadas | ✅ PASS | Todos os dados rastreáveis às fontes 1, 2 e 3 |
| G4.3 | Lacunas da Iara tratadas | ✅ PASS | L1–L10 endereçadas; CB-4 corretamente eliminada (processo normal, não lacuna) |
| G5.1 | Time sustentação indicado (melhoria) | ✅ PASS | "Sustentação ERP FI" mantido |
| G5.2 | Próximos passos com responsável e prazo | ✅ PASS | 5 ações com responsável, prazo e fase do pipeline |

Resultado: 13/13 ✅ — nenhuma observação bloqueante

────────────────────────────────────────────────────────────

### Registro Governança — Mudanças da v1 para v2

Melhoria registrada: CB-4 eliminada corretamente

A v1 penalizou o projeto pela ausência de designação de recurso técnico DTI. A v2 corrige: a

designação de recurso técnico em projetos de sustentação ERP é processo padrão que ocorre após

aceitação formal da demanda — não é esperada nem exigível na fase de qualificação. A eliminação

desta CB é tecnicamente correta e não representa flexibilização de critérios.

Melhoria registrada: CB-3 convertida em Gate de Kick-off

A v2 tratou corretamente a contradição de autorização Holding (custo zero vs. expectativa real)

como Condição de Kick-off obrigatória. Este é o tratamento de governança adequado: não bloqueia

a documentação, bloqueia a execução. Gabriel confirma que o kickoff gate para esta CB será

verificado no Step adequado antes de qualquer início de trabalho.

Pendência de governança mantida: CB-Sponsor

Gladston Campos (Gerente) permanece como único aprovador local. A ausência de sponsor Diretor+

é uma condição de governança que deve ser resolvida antes do gate de kick-off. Felipe registrou

explicitamente. Gabriel irá verificar esta CB no gate de kick-off (task: pre-kickoff-gate.md).

────────────────────────────────────────────────────────────

### Condições Bloqueantes Registradas (monitoramento)

| CB | Descrição | Status | Quando Verificar |
| --- | --- | --- | --- |
| CB-2 | Natureza dos ajustes técnicos + esforço por fase | ABERTA → Step 8 | Requisitos (Rafael Requisito) |
| CB-3 (Gate KO) | Formalização de custos + re-autorização Holding | ABERTA → Gate Kick-off | Antes do kick-off |
| CB-Sponsor | Sponsor Diretor+ identificado ou escalada formal | ABERTA → Iniciação | Gate de Kick-off |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Encaminhamento

PASS → Checkpoint Step 6: Aprovar Qualificação (v2)

A qualificação v2 cumpre todos os requisitos de governança formal. A decisão EM ESPERA é

coerente, as CBs estão corretamente reclassificadas (CB-4 eliminada, CB-3 como kickoff gate,

CB-2 como fase de requisitos), e a recomendação de avançar para documentação com condições

explícitas é processualmente correta para este tipo de demanda.

O pacote segue para o Checkpoint Step 6 onde o usuário decide se avança para as fases

de documentação (Steps 7–13) com CB-2 aberta para resolução pelo Rafael Requisito.